แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

อำเภอบ้านแหลม    จังหวัดเพชรบุรี



ก

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  กำหนดให้แผนการดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” โดยแผนดำเนินงานมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่  2  ส่วน  คือ

(1)  ส่วนที่ 1 บทนำ  ประกอบด้วย บทนำ , วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน , ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน , ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

(2)  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ , บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้นๆ  และเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน / โครงการ และเพื่อการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน  และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

(นายเสน่ห์   แก้วระยับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

ข

สารบัญ

เรื่อง                                                                                    หน้า

คำนำ	ก

สารบัญ	ข

ส่วนที่ 1 บทนำ	1

บทนำ 	1

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน	1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	2

ส่วนที่ 2	3

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)	4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)	9

ภาคผนวก 	33

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนที่  1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 2548  ได้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องว่า “แผนการดำเนินงาน”  หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งอธิบายได้ว่าแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะ ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ
 	- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 	- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
 	- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น

2.  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ

3.  เพื่อประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

4.  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 	(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  กำหนดให้แผนการดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา / งบประมาณรายจ่าย / แผนงาน / โครงการของหน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

2.  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของหน่วยงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ

3.  เพื่อประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นการควบคุมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ทราบระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการได้



(ส่วนที่ 2)

แผนการดำเนินงาน  ปี  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

-  บัญชีสรุปโครงการ และงบประมาณ

-  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    อำเภอบ้านแหลม    จังหวัดเพชรบุรี

……………………………………………………………………..

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย |  |  |  |  | อบต.ท่าแร้ง |
|  | 1.1 แผนงานเคหะชุมชน | 11 | 14.47 | 2,362,000 | 13.06 | กองช่าง |
|  | 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1.31 | 180,000 | 0.99 | กองช่าง |
|  | รวม | 12 | 15.78 | 2,542,000 | 14.05 |  |

----------------------------------------

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย |  |  |  |  | อบต.ท่าแร้ง |
|  | 2.1 แผนงานการศึกษา | 6 | 7.89 | 3,809,860.80 | 21.07 | กองสวัสดิการสังคม |
|  | 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 6.57 | 210,000 | 1.16 | กองสวัสดิการสังคม |
|  | 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 3.94 | 7,934,000 | 43.88 | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |
|  | 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 5.26 | 140,000 | 0.77 | สำนักปลัด ,กองสวัสดิการสังคม |
|  | 2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 1.31 | 20,000 | 0.11 | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |
|  | รวม | 19 | 25 | 12,113,860.80 | 66.99 |  |

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย |  |  |  |  | อบต.ท่าแร้ง |
|  | 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 1.31 | 30,000 | 0.16 | สำนักปลัด |
|  | 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 5.26 | 115,650 | 0.63 | สำนักปลัด |
|  | รวม | 5 | 6.57 | 145,650 | 0.80 |  |

..

...

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและท่องเที่ยว ประกอบด้วย |  |  |  |  | อบต.ท่าแร้ง |
|  | 4.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.31 | 30,000 | 0.16 | สำนักปลัด |
|  | 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2 | 2.63 | 80,000 | 0.44 | สำนักปลัด |
|  | รวม | 3 | 3.94 | 110,000 | 0.60 |  |

....

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย |  |  |  |  | อบต.ท่าแร้ง |
|  | 5.1 แผนงานการเกษตร | 4 | 5.26 | 160,000 | 0.88 | กองช่าง |
|  | รวม | 4 | 5.26 | 160,000 | 0.88 |  |

…

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย |  |  |  |  | อบต.ท่าแร้ง |
|  | 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 7 | 9.21 | 160,000 | 0.88 | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |
|  | รวม | 7 | 9.21 | 160,000 | 0.88 | - |

….

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ |  | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 |  | 11.84 | 718,000 | 3.97 | สำนักปลัด |
|  | 7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 |  | 2.63 | 40,000 | 0.22 | สำนักปลัด |
|  | รวม | 11 |  | 14.47 | 758,000 | 4.19 | - |
|  | รวมทั้งสิ้น | 61 |  | 80.26 | 15,989,510.80 | 88.43 | อบต.ท่าแร้ง |
|  | ครุภัณฑ์ | 15 |  | 19.73 | 2,091,200 | 11.56 | อบต.ท่าแร้ง |
|  | รวมครุภัณฑ์ | 76 |  | 100 | 18,080,710.80 | 100 | อบต.ท่าแร้ง |
| วิธีคิดระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม สูตร (100 ÷ โครงการตามแผนพัฒนา) × ด้วยโครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ตัวอย่าง (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % |  |  | - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 152 โครงการ - โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 76 โครงการ - คิดเป็นระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม = 50.00 % |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    อำเภอบ้านแหลม    จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตั้งแต่ร้านค้าบ้านป้าแต๋ว – บ้านนายสมโภชน์) หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร | 278,000 | (ตั้งแต่ร้านค้าบ้านป้าแต๋ว – บ้านนายสมโภชน์) หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินสายคลองแหลม หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน ลาดเอียง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.30 เมตร | 330,000 | สายคลองแหลม หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างประตูน้ำ ปิด-เปิด บริเวณปากคลองเจ๊ก หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างประตูน้ำ ปิด-เปิด กว้าง 6 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1.60 เมตร | 478,000 | บริเวณปากคลองเจ๊ก หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างประตูน้ำ ปิด – เปิด บริเวณหน้ามัสยิดคลองแหลม หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างประตูน้ำ ปิด – เปิด ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร สูง 1.50 เมตร | 60,000 | บริเวณหน้ามัสยิดคลองแหลม หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการวางท่อบล็อก ทางเข้าป่าขวาง หมู่ที่ 4 | วางท่อบล็อก กว้าง 2.70 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2 เมตร | 120,000 | ทางเข้าป่าขวาง หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการทำคานเทครีบ ตั้งแต่สะพานคู่ – บ้านป้านิด หมู่ที่ 5 | ทำคานเทครีบ สูง 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.08 เมตร | 90,000 | ตั้งแต่สะพานคู่ – บ้านป้านิด หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นสะพานวัดบันไดทอง หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร | 150,000 | ทางขึ้นสะพานวัดบันไดทอง หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำ (ตั้งแต่บ้านนางสำเริง ศรีกรช ลงท่อระบายน้ำถนนเหมืองเจ๊ก หมู่ที่ 6 | วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม 35 เมตร | 100,000 | (ตั้งแต่บ้านนางสำเริง ศรีกรช ลงท่อระบายน้ำถนนเหมืองเจ๊ก หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนายประสงค์ – วัดใหม่ หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 430,000 | ตั้งแต่บ้านนายประสงค์ – วัดใหม่ หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายสมควร ตุ้มทอง – บ้านนายเต็ม แดงประดับ หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ (ช่วงที่ 1) ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร 7 (ช่วงที่ 2) ถนน คสล. กว้าง 2.40 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร | 236,000 | ซอยบ้านนายสมควร ตุ้มทอง – บ้านนายเต็ม แดงประดับ หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติทางเข้าศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 3.50 เมตร | 90,000 | ทางเข้าศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการศึกษาวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลเมืองเพชรบุรีเพื่อดำเนินโครงการฯ | 180,000 | เทศบาลเมืองเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าแร้ง | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด. 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง จำนวน 23 คน ๆละ 20 บาท 245 วัน เป็นเงิน 112,700 บาท 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ จำนวน 10 คน ๆละ 20 บาท 245 วัน เป็นเงิน 49,000 บาท 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเทพศักดิ์ จำนวน 9 คน ๆละ 20 บาท 245 วัน เป็นเงิน 44,100 บาท 4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฎิ จำนวน 16 คน ๆละ 20 บาท 245 วัน เป็นเงิน 78,400 บาท 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าแร้ง จำนวน 40 คน ๆละ 20 บาท 245 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท | 480,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 1. โรงเรียนวัดไทรทอง จำนวน 168 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 321,921.60 บาท 2. โรงเรียนบ้านคลองมอญ จำนวน 89 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 170,541.80 บาท 3. โรงเรียนวัดกฏิ จำนวน 107 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 205,033.40 บาท 4. โรงเรียนบ้านท่าแร้ง จำนวน 122 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 233,776.40 บาท | 931,273.20 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง จำนวน 23 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 44,072.60 บาท 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ จำนวน 10 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 19,162 บาท 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเทพศักดิ์ จำนวน 9 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 17,245.80 บาท 4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฎิ จำนวน 16 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 30,659.20 บาท 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าแร้ง จำนวน 40 คน ๆละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 76,648 บาท | 187,787.60 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ | ฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชน | 100,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ท่าแร้ง (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน 5 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง จำนวน 23 คน ๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 39,100 บาท 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ จำนวน 10 คน ๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเทพศักดิ์ จำนวน 9 คน ๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 15,300 บาท 4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฎิ จำนวน 16 คน ๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 27,200 บาท 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าแร้ง จำนวน 40 คน ๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท | 166,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน) | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ อบต. ท่าแร้ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) (ค่าอาหารกลางวัน) รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดไทรทอง จำนวน 168 คน ๆ ละ 20 บาท 200 วัน เป็นเงิน 672,000 บาท 2. โรงเรียนบ้านคลองมอญ จำนวน 89 คน ๆละ 20 บาท 200 วัน เป็นเงิน 356,000 บาท 3. โรงเรียนวัดกุฏิ จำนวน 107 คน ๆละ 20 บาท 200 วัน เป็นเงิน 428,000 บาท 4. โรงเรียนบ้านท่าแร้ง จำนวน 122 คน ๆละ 20 บาท 200 วัน เป็นเงิน 488,000 บาท | 1,944,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำและยุงลายพร้อมให้ความรู้ | 30,000 | พื้นที่ อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน(สปสช.) | สมทบงบประมาณในการจัดการทางสาธารณะของกองทุน สปสช. | 100,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 15,000 | พื้นที่ อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา | ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา | 20,000 (สปสช.) | อบต.ท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 1.อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ค่าใช้จ่ายต่างๆในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 2 – 7 หมู่ละ 7,500 บาท | 45,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผู้สูงอายุ | 6,356,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนพิการ | 1,488,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน | อบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | อบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | 50,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลท่าแร้ง | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลท่าแร้ง | 50,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ปฐมวัย | แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้องต้น | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเบื้องต้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย | 30,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด | อบรมเยาวชนเกี่ยวกับ ยาเสพติด | 84,650 สปสช. | อบต.ท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน | อบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดินเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด | 17,000 | อำเภอบ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 8,000 | อำเภอบ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ | อุดหนุนงบประมาณให้ ศตส. อำเภอบ้านแหลม | 6,000 | อำเภอบ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรตามศาสตร์พระราชา | อบรมให้ความรู้ทางการเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเป้าหมาย | 30,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน พระนครคีรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 | อุดหนุนอำเภอบ้านแหลมในการสนับสนุนกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี | 30,000 | อำเภอบ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 9 | อุดหนุนอำเภอบ้านแหลมในการสนับสนุนกิจกรรมเปิดโลกทะเลโคลน | 50,000 | อำเภอบ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนคนรักษ์ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี | จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและสิ่งแวดล้อม | 60,000 | ตำบลท่าแร้ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประชาร่วมใจ รักษ์แม่น้ำเพชรบุรี | จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำเพชร หมู่ 5 – หมู่ 6 และการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองในหมู่บ้าน หมู่ 1 - 7 | 40,000 | แม่น้ำเพชร หมู่ 5 – 6 และการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองในหมู่บ้าน หมู่ 1 - 7 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการตาวิเศษ | ฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม/การคัดแยกขยะ | 30,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการท่าแร้งรักษ์สะอาด “Big cleaning Day” | ฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม/การคัดแยกขยะ/การทำความสะอาดชุมชนหมู่บ้าน | 30,000 | ตำบลท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา | จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 10,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน ไทยมุสลิม | อบรมเสริมธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ | ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ | 15,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน | ประกวดอ่านคัมภีร์ อัลกุรอาน | 30,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | อบรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอบรมจริยธรรม อิสลามตำบลท่าแร้ง | อบรมเพื่อส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป | 45,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | 30,000 | ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 – 7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ อบต. พบประชาชน | การบริการประชาชนนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ | 20,000 | ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 – 7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น | ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. | 250,000 | อบต.ท่าแร้ง และสถานที่ศึกษาดูงาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรของ อบต. | ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรของ อบต. | 60,000 | อบต.ท่าแร้ง และนอกสถานที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการ อบต. ใสสะอาด | อบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรขององค์กรฯ | 15,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการจัดทำวารสาร อบต. | จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ อบต. | 55,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ | จัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ | 250,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น | อบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านแหลม | สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร | 18,000 | ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรม “การสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน” | ฝึกอบรมเยาชน “การสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน” | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน | อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    อำเภอบ้านแหลม    จังหวัดเพชรบุรี

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV | กล้องวงจรปิด CCTV คุณลักษณะตามแบบของ กระทรวง DE | 1,650,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ท่าแร้ง จำนวน 3 แห่งๆละ 6 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องเล่นปีนป่ายสี่เหลี่ยม 1 ชุด 2. เครื่องเล่นชิงช้าม้าโยก 3 ที่นั่ง 1ชุด 3. เครื่องเล่นราวไต่โค้ง 4 ทาง มีโยงโซ่กลาง 2 ชุด 4. เครื่องเล่นกระดานลื่นแสตนเลส 1 ชุด 5. เชือกถักทรงเอ 1 ชุด | 180,000 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 | อบต.ท่าแร้ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,000 ANSI Lumens | 20,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดซื้อจอรับภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | จอรับภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด70x70 นิ้ว | 2,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | ครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง | 42,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด , กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3เครื่อง | 66,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด , กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | จัดซื้อเครื่องผสมเสียง (มิคเซอร์) | เครื่องผสมเสียง (มิคเซอร์) 8 inputs 8 outputs จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกสูง | ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 7 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท ขนาด 1,188x457x1,830 mm. | 38,500 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด , กองคลัง ,กองสวัสดิการสังคม ,กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก | ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.) จำนวน 2 ตู้ | 15,800 | อบต.ท่าแร้ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ขนาด 150 x 75 ซม. | 10,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด ,กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ราคา 2,400 บาท และ 2,700 บาท | 5,100 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด ,กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer สำหรับกระดาษขนาด A3 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | อบต.ท่าแร้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ | เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง | 40,000 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | จัดซื้อรถเข็นปูน | รถเข็นปูน จำนวน 1 คัน | 1,600 | อบต.ท่าแร้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก